|  | Департамент строительства |
| --- | --- |
|  | города Москвы (Пресс-служба) www.mos.ru/ds 8(495)530-60-79 |

Пресс-релиз

Жилой дом по программе реновации строят в районе Кунцево

«Завершаются монолитные работы на площадке реновации в районе Кунцево. Здание жилого дома находится по адресу улица Молодогвардейская, владение 44. Ввод в эксплуатацию планируется в 2020 году», – сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Жилой дом – односекционный 11-этажный монолитный. Строительство осуществляется по индивидуальному проекту. Фасады выполнят в бежевых тонах цвете и облицуют плитами из керамогранита. На них установят короба под кондиционеры.

В доме будет 69 квартир (однокомнатных – 22, двухкомнатных – 32, трехкомнатных – 15). Общая площадь квартир составляет 
3788,9 квадратных метра.

Первый этаж будет нежилым – здесь смогут разместиться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей, а также центр информирования населения. В вестибюле жилой части появятся: колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков, два пассажирских лифта грузоподъемностью 400 кг и 630 кг (их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации).

Новостройку оборудуют системами охраны входов, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией.

Территория вблизи жилого дома будет благоустроена и озеленена: здесь оборудуют детскую игровую площадку и площадки для отдыха взрослых, высадят цветники, кустарники и деревья. В дополнение к подземной одноэтажной парковке будут обустроены машиноместа на открытой плоскостной стоянке, в том числе и для маломобильных людей.

«Всего в Западном округе в программу реновации вошли 558 жилых домов общей площадью 1,8 млн. квадратных метров. В районе Кунцево новые квартиры получат жители 61 сносимого дома общей жилой площадью 188,3 тысячи квадратных метров, для начала переселения подобраны 2 стартовые площадки», — добавил Андрей Бочкарев.

Вся информация о программе реновации - в спецпроекте mos.ru: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/.

Подробнее о квартирах и домах по программе реновации: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/novie-doma/