**В Калининградской области стартовали работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»**

На 10 участках региональных трасс дорожные работы уже идут. На двух переходящих объектах работы на финальной стадии – это участок дороги «Щукино-Жилино-Лунино-Весново», готовность 95%, на дороге «Жилино-Большаково-Гастеллово-Тимирязево» - 70%. На остальных дорогах работы на начальном этапе. Общая протяженность – около 300 километров.

Кроме того, в этом году в нацпроект также вошли два крупных дорожных объекта – это строительство двух подэтапов Северного обхода от транспортной развязки на Советском проспекте, до проспекта Победы, включая транспортную развязку на нём. В настоящее время на этих участках ведутся подготовительные работы.

Еще можно особо отметить две дороги – ремонт трассы, идущей по Куршской косе. Национальный парк пользуется у туристов особым интересом, в нем можно посетить уникальные места – Высота Мюллера, Высота Эфа, озеро Чайка и другие. Вторая дорога, от Калининграда и практически до границы с сопредельным государством – самая протяженная в регионе – более 250 километров. На протяжении нескольких лет действия нацпроекта ее участки включаются в планы ремонтов. С учетом отрезка дороги, который отремонтируют в этом году, общая протяжённость отремонтированной части трассы составит более 160 километров.

В текущем году в планах отремонтировать 18 мостов, на пяти из них уже начаты работы. Общая протяженность – около 600 п.м. В Калининградской области в общей сложности более 600 мостов, часть из которых требует ремонта. Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» с 2022 года есть возможность включать в планы ремонта и мосты. Также за счет средств нацпроекта идет строительство автодорожного моста-дублера двухъярусного моста через реку Преголя в Калининграде. Техническая готовность объекта – около 25%.

Поимо этого в текущем году в рамках мероприятий по безопасности дорожного движения планируется обустроить наружное освещение автомобильных дорог в более чем 30 населенных пунктах Калининградской области, протяженностью 26,7 км. Дорожники капитально отремонтируют 13 автобусных остановок. На 10 участках региональных дорог пешеходные переходы оборудуют автономным освещением, установят металлические планки со световозвращающей поверхностью на придорожных деревьях в количестве 5000 штук. В муниципалитетах приведут в порядок более 30 пешеходных переходов.

«Благодаря президентскому национальному проекту «Безопасные и качественные дороги», сегодня большие денежные средства вкладываются в приведение дорог и мостов к нормативу. Хочу отметить, что в целом национальный проект и мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения, в период с 2019 по 2023 годы позволили снизить на 36% количество людей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях», - сообщила Евгения Кукушкина, министр развития инфраструктуры Калининградской области.

Всего в период с 2019 по 2023 годы установлено более 13500 дорожных знаков, более 15000 сигнальных столбиков, обустроено более 50 км барьерного ограждения, установлено 204 светофора и 5,5 тысяч опор освещения и светильников на региональных дорогах. Обустроено более 150 пешеходных переходов и капитально отремонтировано 67 автобусных остановок на региональных дорогах.