**Продолжается ремонт дорог по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни»**

Как рассказали 23 января в министерстве развития инфраструктуры Калининградской области, в этом году продолжатся работы на пяти областных дорогах. Ранее эти объекты были включены в программу ремонта по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», а теперь переходят к реализации в новом проекте.

Один из ключевых объектов – Северный обход Калининграда. На третьем этапе строительства предстоит завершить участок дороги длиной 4,4 км от транспортной развязки на Советском проспекте в сторону проспекта Победы. Работы планируют завершить до конца октября 2029 года. Четвёртый этап предусматривает создание транспортной развязки на проспекте Победы протяжённостью 1,5 км, завершение которой намечено на декабрь 2026 года.

Также в рамках нового нацпроекта будет продолжено строительство автодорожного моста через реку Преголя в Калининграде. Мост общей длиной свыше 380 метров имеет восемь опор и три пролёта, включая центральный судоходный пролёт.

Кроме того, продолжается ремонт участка дороги «Ульяново – Маевка – Высокое», начатый в прошлом году по проекту «Безопасные качественные дороги». Полностью маршрут завершат уже в рамках нового нацпроекта. Также в текущем году будут проведены работы на трассе «Шатрово – Логвино – Кремнево». Все необходимые контракты подписаны, финансирование обеспечено. Планируется, что ремонтные работы на данных участках завершатся до конца сентября 2025 года.

В текущем году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» запланированы мероприятия по ремонту 26 дорожных объектов. Подрядчики уже определены. Все подготовительные этапы находятся в стадии завершения.