**В Калининградской области по нацпроекту завершился ремонт одиннадцати дорог**

В министерстве развития инфраструктуры Калининградской области подвели промежуточные итоги реализации в регионе нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Общий километраж обновленных дорог превысил отметку в 110 км.

Всего в текущем году в программе ремонта значилось 17 объектов дорожного хозяйства, три из которых будут продолжены в ближайшие годы. Среди них два этапа строительства Северного объезда вокруг Калининграда. Первый этап - трасса от Советского проспекта до проспекта Победы будет готов к эксплуатации в 2027 году, второй - транспортную развязку в районе проспекта Победы запланировано завершить до конца 2026-го. Также ремонт участка дороги «Свобода – Юдино – Заозерное –Южное» будет завершен в следующем году.

Два участка дорог «Ладушкин – Корнево – Донское», «Пятидорожное – Мамоново – Пограничный – Корнево» находятся в высокой степени готовности. Они хоть и являются переходящими объектами на следующий год, но работы на них планируется закончить уже в текущем году.

Ремонт 10-километрового участка трассы «Ново-Бобруйск – Белый Яр – Дружба» – на финальном этапе, техническая готовность составляет 99 %, срок сдачи согласно контракту – конец октября текущего года.

Все остальные одиннадцать участков дорожной сети уже полностью готовы к эксплуатации. Дополнительно в регионе закончены ремонтные работы на восьми мостовых сооружениях в Гурьевском, Гвардейском, Гусевском и Черняховском округах.

Согласно планам, в 2025 году за счет финансирования национального проекта «Инфраструктура для жизни» обновят около 139 километров региональных автотрасс и примерно 300 погонных метров мостов.