В Калининградской области практически завершены дорожные работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»

Всего в текущем году в программе ремонта значилось 17 участков дорог. Из них: на четырнадцати работы завершены полностью, на трех продолжатся в ближайшие годы - это два этапа строительства Северного обхода Калининграда и в следующем году закончат ремонт участка дороги «Свобода – Юдино – Заозерное –Южное».

В 2025 году за счет средств нацпроекта выделено более 400 млн рублей на мероприятия по безопасности дорожного движения. В 27 населенных пунктах, через которые проходит дорога регионального значения «Калининград (от Борисово) – Знаменск – Озерск – Гусев – Добровольск – Неман», сделали уличное освещение.

Капитально отремонтировано 12 автобусных остановок, установлено более 1 км пешеходного ограждения, более трех тысяч дорожных знаков, пешеходные переходы оборудованы автономным освещением и светофорами типа Т.7. На 10 участках автомобильных дорог оборудованы искусственные дорожные неровности. На мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в муниципалитетах выделено 25 млн рублей.

В этом году всего в работе по нацпроекту 16 искусственных сооружений. Из них – 15 мостов на региональных дорогах и автодорожный мост в Калининграде через Преголю. На девяти мостах работы закончены, еще на двух мостах работы планируется закончить до конца ноября, остальные – это переходящие объекты.