Готовность транспортной развязки в районе проспекта Победы в Калининграде составляет более 80%

Этап Северного обхода областного центра и участок дороги, соединяющий с транспортной развязкой на Советском проспекте, реконструируется за счет средств национального проекта «Инфраструктура для жизни».

«Транспортная развязка в районе проспекта Победы готова более чем на 80 %. Протяженность основного шестиполосного участка Северного обхода составляет 1,4 км. В июле этого года дорожники приступят к укладке   верхнего слоя покрытия на проезжей части объекта. Завершить ее строительство планируется до конца этого года при поддержке федерального бюджета», – сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

В 2027 году завершится реконструкция участка трассы протяженностью 4,4 км, который соединит две транспортные развязки на Советском проспекте и проспекте Победы в Калининграде. Техническая готовность объекта составляет порядка 42 %. В настоящее время ведутся работы по устройству насыпи и подстилающих слоёв, монтаж локальных очистных сооружений и прокладка ливневой канализации. На этом участке строятся подземный и три надземных пешеходных перехода.

Реконструкция обоих участков выполняется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». После завершения работ 5,8 км трассы будут расширены до шести полос, а дорога будет соответствовать IБ категории с расчётной скоростью движения 120 км/ч.

Всего в рамках нацпроекта в текущем году будет отремонтировано порядка 120 км дорог и около 300 пог. м мостов.