В регионе по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» раньше срока завершен ремонт нескольких дорожных объектов

Как сообщили в министерстве развития инфраструктуры Калининградской области, отремонтированный участок дороги и мост располагаются в Нестеровском округе.

По контракту завершить ремонт 16-ти километрового участка региональной трассы «Фурмановка-Ватутино-Садовое-Шатурское» планировалось до конца сентября текущего года. По факту работы уже завершены, сейчас идет проверка качества выполненных работ и оформление соответствующих документов. Отремонтирован участок от поселка Фурмановка через Ватутино, Садовое, Заводское и до пересечения с дорогой Добровольск-граница с Республикой Польша.

Также в Нестеровском округе закончен ремонт моста через реку Писсу, который располагается на региональной трассе «Чкалово-Заветы-Нестеров», по контракту мост должны были ремонтировать до конца сентября этого года. Объект сдан в эксплуатацию.

В высокой степени готовности дороги «Обход Славска», «Лужки-Олехово-Опоченское», «Чкалово-Заветы-Нестеров». На них сейчас идет укладка верхнего слоя асфальтобетона. На остальных дорожных объектах нацпроекта «Инфраструктура для жизни» также идет активная работа. Общий процент готовности порядка 50%. Несколько дорог, например «Донское-Синявино-Янтарный», являются переходящими на последующие годы объектами.

Практически готов мост в районе поселка Капустино Черняховского округа и мост через реку Шешупе в близи поселка Лесное Краснознаменского округа. На них еще необходимо укрепить откосы, обустроить обочины и сделать благоустройство. Остальные мосты имеют общий процент технической готовности 20%.

Напомним, что за счет средств нацпроекта к концу текущего года планируется завершение строительно-монтажных работ на транспортной развязке в районе проспекта Победы в Калининграде, которая является частью Северного обхода города. Участок дороги, который соединит эту развязку и транспортный узел на Советском проспекте, закончат строить к концу 2027 года.

Всего в этом году на нацпроекту будет отремонтировано более 100 км дорог и порядка 300 пог.м мостов.