В Калининградской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» идет ремонт участков дорог ведущих к малым населенным пунктам

Pа счет средств нацпроекта в текущем году идет ремонт 13 участков дорог, соединяющих 47 небольших населенных пунктов с региональной сетью.

На трех участках дорог ведется капитальный ремонт – «Донское-Синявино-Янтарный», «Северный обход г. Калининграда – Заозерье», «Полесск-Головкино-Матросово». Работы на трассе «Северный обход г. Калининграда – Заозерье» закончат в этом году, на двух других – в последующие годы.

На остальных десяти участках проводятся ремонтные работы с заменой и усилением геосеткой дорожного полотна, укреплением обочин и нанесением дорожной разметки. Раньше срока на три месяца завершен ремонт 16-ти километрового участка региональной трассы «Фурмановка-Ватутино-Садовое-Шатурское», который проходит через населенные пункты Фурмановка, Ватутино, Садовое, Заводское, Шатурское.

На остальных дорожных объектах нацпроекта «Инфраструктура для жизни» также идет активная работа. Общий процент готовности более 60%.

Данные участки дорог были включены в нацпроект, с целью улучшения инфраструктуры для жизни и транспортной доступности небольших населенных пунктов на востоке области. Общая протяженность отремонтированных дорог, ведущих к небольшим населенным пунктам, составляет более 80 километров.

Общая протяженность региональных дорог, приведённых в этом году в порядок по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» составляет более 100 км, мостов – порядка 300 пог.м.