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ПРЕСС-РЕЛИЗ                                                                                                                         22 июля 2026 года


В Калининградской области отремонтировано по нацпроекту более 50% запланированной на этот год дорожной инфраструктуры

В министерстве развития инфраструктуры Калининградской области подвели итоги работы нацпроекта «Инфраструктура для жизни» за полугодие

Из семнадцати дорог, которые ремонтируются за счет нацпроекта, четыре являются переходящими объектами – это «Донское-Синявино-Янтарный», «Полесск- Головкино-Матросово», «Мамоново-Пограничный-Корнево», «Доваторовка-Каменское». К концу этого года планируется завершить строительно-монтажные работы на транспортной развязке в районе проспекта Победы в Калининграде. Участок дороги, который соединит эту развязку и транспортный узел на Советском проспекте, закончат строить к концу 2027 года.

На остальных дорогах ремонтные работы в активной фазе. Идет замена дорожного полотна, обустройство обочин и в завершение будет нанесена дорожная разметка. 

Также включены в программу ремонта двенадцать мостов, расположенных на региональных дорогах. Из них три – это переходящие объекты. В Нестеровском округе мост через реку Писсу, который располагается на региональной трассе «Чкалово-Заветы-Нестеров», уже отремонтирован. На четырех мостах процент готовности от 85% до 97%, на остальных – порядка 30%.

В поселке Лесное Гурьевского округа, на восьмом километре региональной дороги «Калининград-Долгоруково» закончили капитальный ремонт автобусной остановки. В планах отремонтировать остановки на 5 региональных дорогах и тротуары на 16 участках трасс. Идут работы по устройству наружного освещения в поселках, через которые проходят областные дороги. Всего к концу 2027 года планируется сделать освещение в более чем 40 населенных пунктах.

В муниципалитетах, в рамках мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения идет ремонт тротуаров, установка ограждений, дорожных знаков и светофоров.

Всего в этом году на нацпроекту будет отремонтировано более 100 км дорог и порядка 300 пог.м мостов.
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