В Калининградской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» идет ремонт на 12 мостовых сооружениях

На трех мостах работы завершены, четыре являются переходящими на последующие годы.

Закончены работы на мосту через реку Писсу в Нестеровском округе, который располагается на региональной трассе «Чкалово-Заветы-Нестеров» и два моста на автомобильной дороге Свобода-Юдино-Заозерное-Южное через реку Удельную, в районе поселков Капустино и Новостроево. На этих объектах выполнялся ремонт опор, дорожного полотна, ограждения, нанесена дорожная разметка.

Переходящими на последующие годы являются мосты в Калининграде - через Преголю и на Южном обходе города, а также мост через реку Зеленую в районе поселка Приморье, мост через реку Бичеву в районе поселка Хрустальное. На этих путепроводах ведутся более сложные работы по ремонту конструктива сооружений.

На остальных пяти мостах ведутся работы, которые планируется завершить в октябре-ноябре текущего года. Процент готовности на них от 30% до 50%.

Всего в этом году на нацпроекту «Инфраструктура для жизни» будет отремонтировано более 100 км дорог и порядка 300 пог.м мостов.