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ПРЕСС-РЕЛИЗ                                                                                                                         07 августа 2026 года



В Калининградской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» завершен ремонт на пяти областных дорогах

По информации министерства развития инфраструктуры Калининградской области, введено в эксплуатацию около 38 километров трасс.

Закончены работы на дорогах «Домново – Ермаково» в Правдинском округе, «Фурмановка-Ватутино-Садовое-Шатурское» в Нестеровском округе, «Гвардейское-Славяновка» в Багратионовском округе, Обход Славска, а также в Озерском районе трасса «Малое Путятино-Садовое-Шишково». На этих дорогах проводилась замена деформированного дорожного полотна на новое, обустроена обочина и нанесена дорожная разметка.

В высокой степени готовности семь дорог от 60% до 95%,  в их числе подэтап Северного обхода Калининграда. К концу этого года планируется завершить строительно-монтажные работы на транспортной развязке в районе проспекта Победы. Остальные дороги являются переходящими на последующие годы. 

Всего в текущем году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в ремонте 17 дорог, 12 мостов. На мероприятия по безопасности дорожного движения выделено около 550 млн рублей, которые направлены на капитальный ремонт автобусных остановок, устройство наружного освещения, тротуаров, пешеходных переходов, замена дорожных знаков, нанесение разметки и другие виды работ.
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