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ПРЕСС-РЕЛИЗ                                                                                                                         14 августа 2026 года



Один из этапов Северного обхода Калининграда готов почти на 90%

В министерстве развития инфраструктуры Калининградской области рассказали о ходе работ капиталоёмких объектов, которые строятся за счет средств нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

На строительстве транспортной развязки в районе проспекта Победы в Калининграде укрепляют откосы и обочины, красят железобетонные поверхности путепроводов и моста. Выполняют монтаж подстанции, прокладывают линию энергоснабжения наружного освещения и кабельные сети для функционирования автоматической системы управления дорожным движением.

Общая строительная готовность участка Северного обхода Калининграда составляет – 89%. Завершить строительно-монтажные работы планируется к концу текущего года.

Также активно ведутся работы на другом участке Северного обхода областного центра, которые соединит транспортные развязки в районе проспекта Победы и Советского проспекта. 

Сейчас на объекте делают очистные сооружения и ливнёвку, обустраивают щебеночное основание дорожной одежды основного хода, кюветы и продолжают монтаж пролетных строений надземных пешеходных переходов.  Общая строительная готовность объекта составляет – 63%. Это переходящий объект, закончить строительно-монтажные работы планируется к концу 2027 года.

Всего в текущем году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в ремонте 17 дорог, протяженностью более 100 км и 12 мостов (около 300 пог.м).
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