В Калининградской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» завершен ремонт на восьми областных дорогах

Как сообщили в министерстве развития инфраструктуры Калининградской области, отремонтировано более 90 километров трасс.

Всего в текущем году в ремонте 17 дорог, из них на 8 работы уже закончены, 5 являются переходящими на последующие годы, еще на четырех планируется закончить в этом году.

К концу осени планируется завершить капитальный ремонт дороги «Северный обход г. Калининграда – Заозерье», протяженностью около километра, ремонт 10-километрового участка трассы «Ельняки-Дружба-Железнодорожный» и почти 12 километров дороги «Гривино-Тимофеево». К концу года закончат строительство транспортной развязки в районе Проспекта победы на Северном обходе Калининграда.

Из восьми отремонтированных дорог стоит отметить завершение ремонта самого протяженного участка дороги «Свобода-Юдино-Заозерное-Южное» - более 24 километров. Отремонтирована дорога, проходящая через поселки Свобода, Отрадное, Капустино, Крушинино, Юдино, Новостроево и до Заозёрного. Приведено в порядок дорожное полотно, обустроены обочины, нанесена дорожная разметка.

Закончены работы по нацпроекту на трех мостах, четыре являются переходящими, в том числе путепровод через Преголю в Калининграде. На остальных работы планируется завершить в октябре-ноябре  этого года.

Всего в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» запланировано отремонтировать более 100 км дорог и порядка 300 пог. метров мостов, а также обустроить освещение в поселках вдоль региональных трасс, отремонтировать автобусные остановки, сделать тротуары и пешеходные переходы.