В Калининградской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» за два года сделают освещение в 52 поселках

Как рассказали в министерстве развития инфраструктуры, освещение прокладывают вдоль региональных трасс

На эти цели, за счет средств нацпроекта заключен контракт на два года. В текущем году всего будет смонтировано 840 столбов освещения, из них: 670 уже установлены в 19 населенных пунктах, остальные до конца года. На 2027 год запланировано сделать освещение еще в 33 населенных пунктах. Всего за 2 года будет установлено около 1700 опор освещения в 52 поселках, общей протяженностью более 55 километров.

В контракт включено обустройство освещения на обходе Багратионовска. 330 опор установят в 12 населенных пунктах дороги «Калининград (от Борисово) - Знаменск - Озёрск - Гусев - Добровольск – Неман». Освещение появится также и в поселках вдоль таких областных дорог как - «Калининград-Крылово через Правдинск», дороги «Зеленоградск-Приморск через Светлогорск», «Полесск-Гвардейск-Правдинск» и на других. Всего за два года планируется сделать уличное освещение на 14 участках региональных трассах.

В прошлом году, также по нацпроекту, в 17 поселках сделали освещение вдоль шести областных дорог, на протяжении около 27 километров.

Работы проводятся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в рамках мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. К этим мероприятиям также относится ремонт автобусных остановок, обустройство тротуаров, пешеходных переходов, светофоров и так далее.