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ПРЕСС-РЕЛИЗ                                                                                                                          07 октября 2026 года


В Калининградской области ремонт дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в высокой степени готовности

Как сообщили в министерстве развития инфраструктуры Калининградской области, всего в текущем году в ремонте 17 дорог, из них на 9 работы уже закончены, 5 являются переходящими на последующие годы 

На этапе завершения работы на дороге «Гривино-Тимофеево», протяженностью почти 12 километров. Ремонт закончен, дорожникам осталось только нанести разметку. Около 90% оценивается готовность строительства транспортной развязки в районе Проспекта победы на Северном обходе Калининграда. Строительно-монтажные работы на этом объекте планируется завершить к концу текущего года. На 85% готова дорога от Северного обхода до трассы «Калининград – Заозерье», идут работы по устройству дорожного покрытия, тротуаров и наружного освещения.

Среди переходящих объектов - капитальные ремонты дорог «Донское-Синявино-Янтарный» и «Полесск - Головкино – Матросово», ремонты дорог «Мамоново-Пограничный-Корнево» и «Доваторовка-Каменское», а также строительство этапа Северного обхода, который соединит транспортные развязки, расположенные на Советском проспекте и в районе проспекта Победы.

Закончены работы на четырех мостах, четыре являются переходящими, в том числе путепровод через Преголю в Калининграде. Еще на четырех работы планируется завершить в октябре-ноябре этого года.

Всего в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» запланировано отремонтировать более 100 км дорог и порядка 300 пог. метров мостов, а также обустроить освещение в поселках вдоль региональных трасс, отремонтировать автобусные остановки, сделать тротуары и пешеходные переходы. 
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